_____

PÓS-GRADUAÇÃO

XP Educação

Relatório do Projeto Aplicado

Centralizar Controle de Acesso

pelo SSO

[Guilherme Costa Santos]

Orientador(a): Reinaldo Galvão

[28/09/2025]

Guilherme Costa Santos

XP EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO PROJETO APLICADO

Centralização de Acessos pelo SSO

Relatório de Projeto Aplicado desenvolvido para fins de conclusão do curso [...].

Orientador (a): Reinaldo Galvão

[São Bernardo do Campo -SP]
[28/09/2025]

Sumário

1. CANVAS do Projeto Aplicado	6

1.1 Desafio	7

1.1.1 Análise de Contexto	7

1.1.2 Personas	10

1.1.2.1 Arquiteto 1	10

1.1.2.2 Diretor Financeiro	11

1.1.2.3 Desenvolvedor Senior	12

1.1.3 Justificativas	13

1.1.4 Hipóteses	16

1.2 Solução	17

1.2.1 Objetivo SMART	17

1.2.2 Escopo do Projeto	18

1.2.3 Cronograma de Ações Planejadas	20

2. Área de Experimentação	22

2.1 Sprint 1	22

2.1.1 Solução	22

Evidência da Planning:	22

Evidência da execução de cada task:	22

2.1.2 Retrospectiva da Sprint	33

2.2 Sprint 2	35

2.2.1 Solução	35

Evidências de Planejamento	35

Evidências de Execução	36

Evidências de Resultado	50

2.2.2 Retrospectiva da Sprint	51

2.3 Sprint 3	52

2.3.1 Solução	52

Evidências de Planejamento	52

Evidências de Execução	52

Evidência do resultado:	57

2.3.2 Retrospectiva da Sprint	58

3. Considerações Finais	59

3.1 Resultados	59

3.2 Próximos passos	59

## 1. CANVAS do Projeto Aplicado

## Desafio

### 1.1.1 Análise de Contexto

A empresa K atua como provedora de tecnologia para imobiliárias em expansão nacional e internacional, com presença nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Oceania. Seu portfólio de soluções é composto por:

- CRM – gestão de estoque, leads, equipe e integrações com portais e canais digitais.

- CMS – construção de sites imobiliários baseados no estoque.

- ERP – gestão administrativa de contratos, pagamentos, cobranças e assinaturas.

- Área do Cliente – gestão das assinaturas da empresa K, contratação de novos pacotes, upgrades e downgrades.

- Ferramentas de Parceiros – treinamentos e atendimentos com dependência da carga de usuários.

Com cada produto mantendo sua base própria de usuários, surgem dores relevantes:

- Compartilhamento de sessão: usuários únicos usados por várias pessoas, distorcendo métricas de consumo e prejudicando a definição correta de pacotes.

- RPAs externos: automações de terceiros usando credenciais compartilhadas, aumentando riscos de segurança.

- Sobrecarga de infraestrutura: acessos atípicos decorrentes de compartilhamento geram picos de requisições e ampliam custos de infraestrutura.

- Gestão descentralizada de papéis: permissões de usuários são definidas de forma isolada em cada produto.

- Dificuldade na desativação: a baixa de um usuário não reflete em todos os sistemas.

Essas dores reforçam a necessidade estratégica de adotar uma solução unificada de autenticação e autorização, com foco em segurança, governança e experiência de uso.

Para endereçar o problema, é necessário centralizar acessos via SSO (Single Sign-On), permitindo que o usuário autentique-se uma única vez e acesse todas as aplicações de forma padronizada e segura.

Benefícios esperados:

- Redução de senhas e simplificação da experiência.

- Governança centralizada sobre acessos e permissões.

- Segurança reforçada com autenticação unificada.

- Menor esforço de TI na gestão de identidades.

Requisitos de Avaliação (com obrigatórios):

- Área Administrativa (*) – gestão de usuários, aplicações e permissões.

- REST API (*) – integração com microserviços para gestão de identidades.

- OAuth 2.0 / OpenID Connect (OIDC) – suporte a fluxos modernos de autenticação.

- Federação com redes sociais – login por Google, Facebook, LinkedIn etc.

- Esqueci Minha Senha (*) – recuperação e redefinição seguras.

- Cadastro de Usuários por E-mail – autocadastro com validação e aprovação opcional.

- Token Authentication (JWT) (*) – emissão, validação, renovação e revogação de tokens.

- Multi-tenancy – isolamento por cliente e possibilidade de compartilhamento controlado.

- Customização de Login – branding e campos adicionais conforme necessidade.

- Impersonate – suporte para acesso temporário de suporte com auditoria.

- RBAC (*) – grupos, permissões e roles hierárquicas.

- Rotação de Senha – políticas de expiração e complexidade mínima.

- Migração de Usuários sem Perda de Senha (*) – importação segura de hashes.

Ferramentas avaliadas para PoC:

- Firebase Authentication (PaaS)

- KeyCloak (IaaS/Open Source)

- GCP IAM (PaaS)

- Auth0 by Okta (SaaS)

- Microsoft Entra ID (SaaS)

Como critério de decisão

| Critério | Peso | Métrica de Avaliação |
| --- | --- | --- |
| Custo Operacional | Alto | Menor custo por usuário |
| Tempo de Implementação | Médio | Facilidade de integração |
| Segurança e Compliance | Alto | LGPD, OWASP Top 10 |
| Flexibilidade (RBAC, SAML) | Médio | Suporte a cenários complexos |

### 1.1.2 Personas

### 1.1.2.1 Arquiteto 1

### 1.1.2.2  Diretor Financeiro

### 1.1.2.3  Desenvolvedor Senior

### 1.1.3 Justificativas

A Companhia K atua no setor imobiliário com soluções tecnológicas que incluem CRM, CMS, ERP, Área do Cliente e Ferramentas de Parceiros. Cada produto possui sua própria base de usuários, gerando problemas críticos:

- Compartilhamento de credenciais entre múltiplos usuários e RPAs, resultando em riscos de segurança.

- Gestão descentralizada de permissões, tornando difícil controlar e auditar acessos.

- Sobrecarga de infraestrutura causada por acessos fora do padrão.

- Dificuldade na desativação de usuários em todos os sistemas de forma sincronizada.

- Documentação fragmentada e processos manuais que aumentam retrabalho.

Esse cenário impacta diretamente áreas técnicas, financeiras e operacionais, refletindo em maiores custos de manutenção, riscos de segurança e insatisfação de usuários.

Fatores que Justificam a Implantação:

- Redução de Custos Operacionais

  - Eliminação de sobrecarga de infraestrutura causada por acessos indevidos.

  - Menor esforço da TI na gestão de usuários, roles e permissões.

  - Otimização de pacotes de licenciamento pela contabilização correta de usuários ativos.

- Aumento de Segurança e Governança

  - Autenticação unificada reduz vulnerabilidades do compartilhamento de credenciais.

  - Auditoria centralizada para conformidade com LGPD e OWASP Top 10.

  - Maior rastreabilidade e visibilidade de acessos.

- Eficiência e Produtividade

  - Usuários com menos fricção: apenas um login para acessar múltiplas soluções.

  - Times técnicos ganham agilidade ao adotar padrões claros (SSO, RBAC, APIs).

  - Redução do retrabalho com documentação e integrações descentralizadas.

- Alinhamento Estratégico e Financeiro

  - O Arquiteto de Soluções (Persona 1) terá ferramentas padronizadas para modernizar sistemas.

  - O Diretor Financeiro (Persona 2) contará com métricas claras de consumo em cloud e ROI.

  - O Desenvolvedor Sênior (Persona 3) terá guidelines técnicos unificados, reduzindo a complexidade do legado.

- Projeção de Crescimento Sustentável

  - Escalabilidade para suportar expansão internacional.

  - Capacidade de integração com provedores externos (Google, Microsoft, etc.).

  - Diferencial competitivo ao posicionar a Companhia K como referência tecnológica no setor imobiliário.

Proposta de Valor

A implantação de uma solução de SSO (Single Sign-On) permitirá à Companhia K:

- Centralizar a autenticação de usuários em todos os produtos e parceiros.

- Aumentar a segurança e conformidade regulatória, reduzindo riscos de compartilhamento indevido.

- Simplificar a experiência dos usuários finais, melhorando satisfação e engajamento.

- Gerar eficiência operacional, reduzindo custos e esforços da TI.

- Apoiar a sustentabilidade financeira da companhia, com previsibilidade de custos e ROI mensurável.

- Posicionar a empresa como líder inovadora, ao adotar práticas modernas de gestão de identidades e acessos.

### 1.1.4 Hipóteses

## 1.2 Solução

### 1.2.1 Objetivo SMART

O objetivo da PoC é validar a integração de uma solução de Single Sign-On (SSO) para unificar o processo de autenticação entre os sistemas corporativos da Companhia K (S), garantindo um login único, seguro e eficiente. A iniciativa busca unificar a base de usuários, eliminar autenticações múltiplas e reduzir em 60% o esforço de gestão de usuários (M). A implementação do SSO é fundamental para melhorar a experiência do usuário, fortalecer o controle de acesso e aumentar a eficiência operacional (R). O projeto será executado com recursos existentes e validado em 3 sprints (T). O critério de aceite será a validação de uma das ferramentas, com demonstração de uso em uma aplicação SPA e em uma API, acompanhada da formatação e apresentação dos resultados da avaliação (A).

### 1.2.2 Escopo do Projeto

Este projeto tem como objetivo aplicar uma Prova de Conceito (PoC) em ferramentas de Single Sign-On (SSO), com o propósito de unificar as bases de usuários dos produtos da Companhia K.

A seguir, são apresentadas as premissas, restrições e consequências consideradas para o andamento do projeto.

Premissas

- Considerando o tempo limitado, a infraestrutura para execução do projeto será configurada em ambiente local, utilizando Docker e VS Code.

- Haverá acesso às aplicações de teste (SPA e API), que permitirão a validação completa do login único.

- Será utilizada a ferramenta open-source Keycloak para demonstração dos requisitos obrigatórios.

- As ferramentas SaaS com custos atrelados serão apresentadas apenas quanto ao cumprimento dos requisitos, sem utilização prática, devido ao custo envolvido.

Restrições

- O projeto será desenvolvido apenas com recursos internos da Companhia K, sem aquisição de novas licenças ou infraestrutura adicional.

- O prazo para execução está limitado a 3 sprints, conforme o planejamento inicial.

- As validações estarão restritas ao ambiente local, não abrangendo implantação em produção.

- O escopo da PoC se limita à autenticação e unificação de usuários, não incluindo autorização detalhada por papéis ou permissões.

- As integrações serão testadas apenas em uma aplicação SPA e uma API REST, conforme critérios de aceite definidos.

Recursos, habilidades e conhecimentos necessários

- Recursos: Docker, imagem Keycloak, VS Code, Node.js 22, ReactJS.

- Habilidades: integração via protocolos OAuth2 e OpenID Connect, configuração de identidade federada, gestão de tokens e aplicação de boas práticas de segurança.

- Conhecimentos: arquitetura de autenticação corporativa, segurança da informação e APIs RESTful.

### 1.2.3 Cronograma de Ações Planejadas

O cronograma do projeto foi estruturado em 3 sprints semanais, totalizando 3 semanas de execução da Prova de Conceito (PoC) para integração de Single Sign-On (SSO).

Cada sprint contempla atividades técnicas, validações e checkpoints para garantir a entrega incremental dos resultados.

Sprint 1 – Configuração e Preparação do Ambiente

Duração: 1 semana
Atividades Principais:

- Configuração do ambiente local utilizando Docker e VS Code.

- Implantação da imagem Keycloak e configuração inicial do servidor de identidade.

- Criação de usuários de teste e mapeamento dos atributos necessários para autenticação.

- Integração inicial com uma aplicação SPA para validação do fluxo Oauth2.

Entregas: ambiente local funcional com Keycloak configurado e autenticação inicial validada na aplicação SPA.

Sprint 2 – Integração e Validação Técnica

Duração: 1 semana
Atividades Principais:

- Integração do SSO com a API REST utilizando OpenID Connect.

- Implementação de controle de sessão e renovação de tokens.

- Registro dos fluxos de autenticação e tratamento de erros.

- Validação da unificação dos usuários entre SPA e API.

Entregas: autenticação integrada e validação técnica completa do fluxo SSO nas aplicações de teste.

Sprint 3 – Avaliação, Documentação e Demonstração

Duração: 1 semana
Atividades Principais:

- Documentação dos resultados e evidências da PoC.

- Elaboração de relatório comparativo entre Keycloak e alternativas SaaS (Auth0, Okta).

- Elaboração de documentos de decisões arquiteturais.

- Apresentação dos resultados e critérios de aceitação.

Entregas: relatório técnico consolidado e demonstração funcional da PoC de SSO.

# 2.	Área de Experimentação

## 2.1 Sprint 1

### 2.1.1 Solução

#### Evidência da Planning:

Com o planejamento sendo definido as cadência das tarefas durante as spints

#### Evidência da execução de cada task:

Task 1 – Configurar do ambiente local

Estabelecendo em nivel de contexto como as aplicações irão se interagir com o SSO, aqui configurando o  keycloack e as aplicações localmente.

O ambiente de trabalho foi configurado utilizando o Docker Desktop, VS Studio Code, com essas ferramentas sendo criado o docker-compose.yml do keycloack, permtindo que as configurações sejam enviadas para outros ambientes.

Executando o comando docker compose up -d, temos a instalação da imagem e o start do serviço

Task 2 – Implementar Imagen Keycloak

Com o container da imagem em execução na porta 8080, temos acesso ao KeyCloack pela URL http://localhost:8080/admin

Task 3 – Configurar servidor de identidade

Configurar o ambiente para simular os produtos da companhia K, como as aplicações irão consumir a mesma base de usuários, o keycloack devine as base pela funcionalidade “realm”, portanto sendo criado o realm “produtos”.

As aplicações são registradas como Clients no keycloack, iremos registrar CRM, ERP, Area do Cliente e Integrações Externas

Com as configurações Controle de Acesso Baseado em Função (Role-Based Access Control), devemos ajustar para cada aplicação com suas roles.

Roles para o CRM

Roles para o ERP

Roles para o Area do Cliente

Roles para o Integrador Externo

Task 4 – Criar aplicação SPA

O SPA esta criado em React-JS, com ideia de navegação entre os produtos

App.js

A estrutura de páginas simulando cada produto

Executando o projeto apresenta a navegação entre os produtos

Task 5 – Integrar SPA ao KeyCloak

Para integrar o KeyCloak ao SPA é necessário a instalação do SDK keycloak-js, sendo a referência informado no package.json do projeto.

Com a instalação deve-se criar o contexto de cada Client para autorizar cada Produto

Injetar o sdk para que ao acessar a aplicação deve-se redirecionar ao SSO para realizar a autenticação

Criado o usuário suporte e associado as roles de cada aplicação.

Interceptação do acesso e redirecionado para o SSO

O Usuário é identificado e apresentado na interface

### 2.1.2 Retrospectiva da Sprint

Durante a execução da sprint, identificamos que a configuração do ambiente foi significativamente facilitada pela adoção do Docker, permitindo uma inicialização mais ágil e padronizada dos serviços.
O Keycloak foi habilitado com sucesso, possibilitando a validação prática do uso de autenticação centralizada.

A definição de um único Helm Chart demonstrou ser uma solução eficiente para a companhia K, viabilizando o uso de uma base única de usuários compartilhada entre os diferentes sistemas.

Durante a implementação, observamos a importância de especificar corretamente as URLs de acesso (redirect URIs e web origins) para garantir que o Keycloak autorize os clientes e que todas as rotas do SPA sejam devidamente validadas. Dessa forma, as funcionalidades permanecem protegidas e acessíveis apenas quando o token do Keycloak estiver ativo e válido.

Conclusão da Spint 1

## 2.2 Sprint 2

### 2.2.1 Solução

#### Evidências de Planejamento

Na Sprint 2, a equipe possui capacidade para execução das tarefas de back-end e para o desenvolvimento da validação RBAC, visando garantir a proteção das rotas.

#### Evidências de Execução

Task 1 – Construir API Rest

Como trata-se de uma PoC, não esta sendo implementado camadas compĺexas, mas garantindo a importância de camadas com suas responsabilidades claras e objetivos de cada componente bem definido.

Utilizando a construção da API em NodeJS 22 com TypeScript na ferramenta VisualStudioCode

Temo a exposição de Rotas de Login e simulação de Rotas Protegidas

- Cada Rota expõe a Controller que é responsável por interpretar e executar a requisição do solicitada.

- Quando as rotas são definidas é importante determinar se ela será protegida apenas pelo JWT e também por roles, aumentando a segurança da API.

A Codificação da Camada Controller para interpretar a requisição do login e retornar o JWT gerado pelo keycloak.

- Task 2 – Integrar SSO com API REST

Para o tipo de autenticação via OpenID no KeyCloak é necessário que o Client esteja configurado com a flag “Client authentication”, para habilitar o trafego pelo ClientID, ClientSecret e criptografia do token.

Sendo criado na camada de Infraestrutura pela classe KeycloakInfra.ts toda a responsabilidade de integração com o keycloak.

Metodo “autenticador”, com a responsabilidade de validar no SSO o usuário e senha, retornando o JWT para a aplicação.

Metodo “checkRole” e “authenticateToken”, com a responsabilidade de validar no o token JWT no SSO e o decotificando para recuperar as ROLES na autorização do consumo da API.

Importante que as configurações estejam em variaveis de ambiente para permitir que a API conecte-se no SSO em ambientes futuros.

- Task 3 – Registrar fluxo de autenticacao

Executando o projeto localmente, podemos validar a integração com o SSO.

Fluxo sendo executado por todas as camadas e registrando no logs

- Retorno do JWT para ser utilizado o accessToken como Auth Type Bearer Token para autorizar a requisição.

- Executando as rotas protegidas podemos validar a necessidade de ter o JWT valido.

Token invalido

- Token valido

- Task 4 – Unificar controle de acesso entre API e SPA

- Ao realizar o login o toke JWT recuperado do SDK deve ser armazenado no contexto, para ser recuperado nas interações com as paginas

- Na pagina utilizar o contexto para recuperar o token e repassar para API protegida

- Task 5 – Validar unificacao de usuários

- Logando na aplicação pelo SSO

Acessando a pagina CRM integrada com a API protegida

- Evidencia do LOG durante a execução da API.

#### Evidências de Resultado

- No Painel administrativo do SSO keycloak podemos ver a sessão do usuário sendo ativa e como esta sendo requisitada

A mesma visão pode ser avaliada no nivel do Client (Produto).

Permitindo o controle de derrubar a sessão de usuário que teve a senha perdida, ou com sequencia de token invalidos, assim garantido que a aplicação tanto a nivel de front e back estejam projetidos em caso de vazamento dos acessos deste usuário.

### 2.2.2 Retrospectiva da Sprint

Durante a Sprint 2, realizamos a integração do SSO (Single Sign-On) em ambas as pontas — Front-end e Back-end — permitindo a proteção completa das aplicações sob uma única plataforma de controle de usuários.

Esse avanço traz um ganho significativo para a companhia K, ao centralizar a gestão e o controle de acesso dos usuários de seus produtos. Com isso, é possível abstrair as regras de autenticação e autorização para uma ferramenta unificada, responsável por gerenciar sessões ativas e garantir maior segurança e consistência no acesso a todos os sistemas corporativos.

Conclusão da Spint 2

## 2.3 Sprint 3

### 2.3.1 Solução

#### Evidências de Planejamento

Na Sprint 3, a equipe possui capacidade para elaborar o Architecture Decision Records (ADRs) e o Architecture Haiku.

#### Evidências de Execução

Task 1 – Elaborar ADR

ADR 001: Adoção do SSO – Auth0

Status: Aprovada

Contexto

A empresa K necessita unificar a base de usuários de seus produtos para mitigar diversos problemas operacionais e de segurança atualmente observados, dentre eles:

- Compartilhamento de sessão: uso de credenciais únicas por múltiplas pessoas, distorcendo métricas de consumo e impactando a definição correta de pacotes.

- RPAs externos: automações de terceiros utilizando credenciais compartilhadas, aumentando os riscos de segurança.

- Sobrecarga de infraestrutura: acessos atípicos provenientes de compartilhamento geram picos de requisições e elevação de custos.

- Gestão descentralizada de papéis: permissões de usuários definidas de forma isolada em cada produto.

- Dificuldade de desativação: a remoção de um usuário em um sistema não reflete automaticamente nos demais.

Decisão

Optou-se pela adoção da plataforma Okta Auth0 como solução de SSO (Single Sign-On) corporativo.
Os principais fatores que sustentam essa decisão são:

- Custo-benefício por MAU (Monthly Active User) — modelo de cobrança adequado à volumetria da companhia.

- Aderência total aos requisitos de autenticação e autorização, com necessidade mínima de customização para o recurso de Impersonate, implementável via Token Exchange.

- Alta disponibilidade e escalabilidade SaaS, capaz de suportar picos de acesso típicos da empresa K.

- Mecanismos avançados de segurança, nativamente disponíveis na assinatura do Auth0, incluindo:

  - Bot Detection

  - IP Throttling

  - Controle de Sessões

  - Análise de senhas comprometidas (Dark/Deep Web) e bloqueio automático com troca forçada de senha

  - Suporte a Multi-Factor Authentication (MFA)

Alternativas Consideradas

- Keycloak:
Atende aos requisitos técnicos, também exigindo customização para Impersonate via claims administrativos.
Contudo, por ser uma solução IaaS, apresenta riscos de disponibilidade em picos de acesso e demandaria a construção manual das análises e proteções que o Auth0 já oferece. Foi considerada a segunda opção.

- Firebase Authentication:
Atende parcialmente aos requisitos. Possui implementação rápida via SDK, porém é voltado para aplicações de canal único.

- Microsoft Entra ID (Azure AD):
Atende integralmente aos requisitos, mas foi descartado devido ao alto custo, aproximadamente 10x superior ao Auth0 (por MAU).

- GCP IAM:
Descartado devido à necessidade de extensas customizações para atender ao modelo pretendido.

Consequências

- Positivas:

  - Desacoplamento da camada de autenticação dos produtos.

  - Atualizações contínuas conforme as melhores práticas da OWASP.

  - Melhoria na percepção de segurança e conformidade junto aos clientes e parceiros.

- Negativas:

  - Custos iniciais com ajustes de integração nos produtos existentes, necessários para adaptação ao novo modelo de autenticação.

Task  – Elaborar Haiku

SSO – Architecture Haiku

Objective

Centralizar acessos via SSO (Single Sign-On), permitindo que o usuário autentique-se uma única vez e acesse todas as aplicações de forma padronizada e segura.

- Benefícios esperados:

- Redução de senhas e simplificação da experiência.

- Governança centralizada sobre acessos e permissões.

- Segurança reforçada com autenticação unificada.

- Menor esforço de TI na gestão de identidades.

Functional Requirements

- Área Administrativa (*) – gestão de usuários, aplicações e permissões.

- REST API (*) – integração com microserviços para gestão de identidades.

- OAuth 2.0 / OpenID Connect (OIDC) – suporte a fluxos modernos de autenticação.

- Federação com redes sociais – login por Google, Facebook, LinkedIn etc.

- Esqueci Minha Senha (*) – recuperação e redefinição seguras.

- Cadastro de Usuários por E-mail – autocadastro com validação e aprovação opcional.

- Token Authentication (JWT) (*) – emissão, validação, renovação e revogação de tokens.

- Multi-tenancy – isolamento por cliente e possibilidade de compartilhamento controlado.

- Customização de Login – branding e campos adicionais conforme necessidade.

- Impersonate – suporte para acesso temporário de suporte com auditoria.

- RBAC (*) – grupos, permissões e roles hierárquicas.

- Rotação de Senha – políticas de expiração e complexidade mínima.

- Migração de Usuários sem Perda de Senha (*) – importação segura de hashes.

- (★) Requisitos considerados críticos para a fase inicial de implementação.

Technical Constraints

- Capacidade de atender ao volume transacional esperado nas autenticações simultâneas.

- Custo operacional compatível com o orçamento e modelo de negócio da companhia.

- Tempo de implementação reduzido, com documentação e suporte disponíveis.

- Conformidade com LGPD e melhores práticas da OWASP.

- Flexibilidade para cenários complexos com RBAC, SAML e federação externa.

Quality Attributes

- Usabilidade: suporte à personalização visual (branding) nos fluxos de login federado.

- Confiabilidade: proteção dos dados sensíveis e alta disponibilidade do serviço.

- Escalabilidade: capacidade de atender picos de autenticação sem degradação de performance.

- Auditabilidade: rastreabilidade de sessões e acessos via logs centralizados.

- Manutenibilidade: uso de SDKs e APIs padronizadas, facilitando a integração contínua.

Design Decisions

- Adotar uma plataforma SaaS de identidade para centralizar autenticação e autorização.

- Utilizar OAuth 2.0 / OIDC como padrão de autenticação entre SPA, APIs e microserviços.

- Propagar o JWT nas chamadas internas entre front-end e back-end.

- Implementar controle de sessão e revogação de token via API de gestão de sessão do provedor.

- Integrar logs e métricas de autenticação com as plataformas de observabilidade corporativas.

Task  – Resultados Comparativos

#### Evidência do resultado:

A adoção dos artefatos Architecture Decision Records (ADRs) e Architecture Haiku permitiu registrar e comunicar de maneira estruturada as decisões arquiteturais do projeto. Essa prática fortalece a governança técnica e assegura que informações e contextos críticos não sejam perdidos com o passar do tempo.

### 2.3.2 Retrospectiva da Sprint

Os documentos tornam-se um ponto de partida para as próximas fases da engenharia, apoiando os processos de upstream e downstream. Eles facilitam o alinhamento entre desenvolvedores, gerentes de produto, designers e todo o time. Não resolvem todos os problemas, mas constroem uma base sólida de conhecimento para as próximas etapas.

Conclusão da Spint 3

# 3. Considerações Finais

## 3.1 Resultados

Durante este ciclo, consolidamos a documentação arquitetural relacionada à adoção do SSO corporativo, com a criação dos artefatos ADR 001 – Adoção do SSO (Auth0) e o Architecture Haiku correspondente.

Esses registros permitiram capturar as motivações, decisões e restrições técnicas do projeto, garantindo rastreabilidade e clareza para as próximas etapas de desenvolvimento.

A partir da implementação inicial, foi possível comprovar:

- A viabilidade da integração do SSO entre Frontend e Backend, utilizando padrões OAuth 2.0 / OIDC;

- O controle centralizado de autenticação e autorização, promovendo maior segurança e governança sobre os acessos;

- A padronização de fluxos de login e tokenização, reduzindo duplicações de código entre produtos;

- A melhoria na experiência do usuário, com autenticação unificada e persistência de sessão;

- E o desacoplamento da camada de autenticação, permitindo evolução independente dos produtos.

Os documentos gerados tornam-se, assim, um ponto de partida sólido para futuras fases da engenharia, servindo como referência para novos times e produtos, e facilitando o alinhamento entre desenvolvedores, gerentes de produto, designers e arquitetos.

A adoção do SSO representa um marco de maturidade arquitetural. Ela estabelece uma fundação sólida de segurança, governança e experiência unificada, alinhando-se à visão da companhia de simplificar o acesso aos seus produtos e permitir escalabilidade com controle centralizado.

## 3.2 Próximos passos

Expansão e consolidação

- Integrar novos produtos da companhia ao provedor SSO (Auth0 / Okta).

- Mapear papéis e permissões padronizados para todos os sistemas (RBAC corporativo).

- Centralizar a gestão de usuários e acessos em um painel administrativo unificado.

Evolução técnica

- Implementar token exchange e impersonate para fluxos administrativos.

- Adotar monitoramento e auditoria de sessões via logs estruturados.

- Criar testes automatizados de autenticação e autorização nos pipelines CI/CD.

Governança e segurança

- Formalizar políticas de ciclo de vida de usuários (criação, desativação e recuperação).

- Definir processos de revisão periódica de papéis e acessos.

- Garantir conformidade contínua com LGPD e OWASP ASVS.

Disseminação e capacitação

- Criar um guia interno de integração com o SSO para novos produtos e times.

- Promover workshops técnicos sobre o uso dos SDKs e boas práticas de autenticação segura.

- Treinamento para o time de suporte para resolução de duvidas dos clientes durante o processo de migração dos produtos